Projectplan

Rent a student

Student: Jay owen Lub & Nuha

Klas: 4am2a

Versie: 0.0.1

datum: 20 – sep - 2019

Versie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versie | Wijziging | Door | Datum |
| 0.0.1 | Opgezet & ingevuld met de benodigde informatie die we hebben | Jay Owen | 20 – sep - 2019 |
| 0.0.2 | Kleine verandering | Jay Owen | 25 – sep - 2019 |
| 0.0.3 | Aan gepast na uitleg van projectleider | Jay Owen |  |
|  |  |  |  |

Inhoudsopgave

[1](#_Toc20298401)

[Versie 2](#_Toc20298402)

[Inhoudsopgave 3](#_Toc20298403)

[Inleiding 4](#_Toc20298404)

[Doelstellingen 4](#_Toc20298405)

[Betrokkenen 4](#_Toc20298406)

[Benodigdheden 5](#_Toc20298407)

[Takenlijst 6](#_Toc20298408)

[Kloppend maken 6](#_Toc20298409)

[Planning 7](#_Toc20298410)

[Risico’s 7](#_Toc20298411)

[Projectgrenzen 7](#_Toc20298412)

# Inleiding

Op wacht(informatie van de klant)

# Doelstellingen

Op wacht(informatie van de klant)

# Betrokkenen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Functie | Email |
| Tom | Projectleider | tnzt@mboutrecht.nl |
| Hans Odijk | Klant | hsok@mboutrecht.nl |
| Jay Owen Lub | Programmeur | 323542@student.mboutrecht.nl |
| Nuha Camara | Programmeur | 321592@student.mboutrecht.nl |

# Benodigdheden

* Notitieblok met pen
* telefoon met opname software
* Telefoon met whatsapp
* Toegang tot de website trello
* internettoegang
* laptop:
  + minimaal I5 processor
  + minimaal 8 Gb intern geheugen
* office: word & powerpoint
* Visual studio code
* Database: mysql minimaal versie 5.7
* WAMP
* Github desktop;
* Webbrowser die html x en php x ondersteund

# Takenlijst

* Ontwerpen van de website:
  + ontwerpen van de schermen:
    - ontwerpen
    - bespreken met projectleider
    - verwerken in technisch ontwerp
  + ontwerpen van de database:
    - ontwerpen
    - bespreken met projectleider
    - verwerken in functioneel ontwerp
  + opzetten ontwikkelomgeving:
    - inventariseren benodigde hard- en software
    - installeren en configureren van de ontwikkelomgeving:
      * opstellen te testen onderdelen
      * database vullen met testdata
    - testen van de ontwikkelomgeving
    - bespreken met projectleider
  + aanpassen en bespreken documentatie:
    - programma van eisen
    - vastgesteld projectplan
    - functioneel ontwerp
    - technisch ontwerp:
    - *testen (komt later):*
      * *kwaliteitshandboek*
      * *acceptatietest*
      * *testplan*
      * *testlog*
* Realiseren van de website:

Home pagina komen met navbar waarin staat om te inloggen , om te registreren.

Inlog pagina.

Registratie pagina.

x

* Opleveren van de website:
  + De code van de hele website.
  + Database
  + Documenten die betrekking hebben tot de klant

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begin-datum | Begin-tijd | Eind-datum | Eind-Tijd | Duur | Betrokkenen |
| Maken ProjectPlan | Week 39 |  | Week 39 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Maken Functioneel Ontwerp | Week 40 |  | Week 41 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Inleveren Technisch Ontwerp bij Projectleider & DBO docent |  |  | Week 44 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Schermen |  |  | Week 46 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Inleveren test plan |  |  | Week 47 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Testen (testdag 1 |  |  | Week 50 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Evaluatie van testen |  |  | Week 51 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Testen (testdag 2 |  |  | Week 3 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Evaluatie van testen (2 |  |  | Week 4 |  |  | Jay Owen & Nuha |
| Presentatie maken |  |  | Week 6 |  |  | Jay Owen & Nuha |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregelen |
| Programmeur verliest laptop of laptop gaat kapot | Zet code en documenten op github |
| Project leider is niet beschikbaar/op school | Stuur een email |
| Projectgroepslid niet aanwezig op werk vloer | Projectleider informeren |

# Projectgrenzen

* Wij gaan niet 1 week van te voren de website totaal aanpassen als de klant dat wilt
* Niet Een webserver op zetten
* Niet De database vullen
* Wij vullen de conten niet toe
* Week 5 van 2020 is einddatum
* Wij onderhouden de website niet